Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática
TIP8415 – Engenharia de Software
Questões Introdutórias sobre Engenharia de Software
Artur Rodrigues Rocha Neto – 431951 – Março/2019

Assista os vídeos “1 - Scrum em menos de 10 minutos” e “2 - Aprenda Scrum em 9 minutos” e desenvolva os itens abaixo:

1. Destaque e enumere as diferenças que você consegue perceber entre apresentações sobre o SCRUM nos dois vídeos.
2. Responda cada uma das questões abaixo, destacando as eventuais diferenças entre uma apresentação e outra sobre o scrum:
  1. Quais são os papéis (perfis profissionais) definidos pelo SCRUM?
  2. Quais as responsabilidades atribuídas a cada perfil profissional que você consegue inferir das apresentações?
  3. Como se lida com requisitos no SCRUM?
  4. Quais são as reuniões que fazem parte do ritual do SCRUM?
  5. Quais são os instrumentos de organização de tarefas utilizados?
  6. Quais são os instrumentos de acompanhamento de produtividade adotados?
  7. Que ações do ritual adotado neste método ágil auxiliam a garantir a qualidade do processo de desenvolvimento?
  8. Quando são realizados os testes e como se controla a qualidade do produto no SCRUM?
3. Elabore 3 questões não triviais sobre o SCRUM e suas respectivas respostas. Essas questões serão usadas para um trabalho em sala de aula.

RESPOSTAS

1. No geral, a apresentação no vídeo#01 foi mais concisa que no vídeo#02; os conceitos foram apresentados na ordem do processo, sem muitas “idas e vindas”, preocupando-se em passar a ideia de forma o mais auto-contida possível. O vídeo#02 foi um pouco mais abrangente, se valendo de alguns conceitos externos para embasar o processo. A apresentação do vídeo#01 parece ter sido criada com foco na equipe inteira, enquanto que o vídeo#02 trouxe um conteúdo, para mim, mais focado naqueles que desempenham funções de gerência.

2a. + 2b.
- Product Owner: o cliente (ou representante do cliente), aquele que está encomendando o produto;
- Scrum Master: faz as vezes de “gerente” ou “líder”, responsável por organizar a equipe e monitorar o avanço do projeto;
- Dev Team: os desenvolvedores, aqueles que implementam as funcionalidades e constroem o produto;
- Testers: responsáveis por testar o produto a cada iteração;
- Especialista em requisitos (apenas no vídeo#01): profissionais com conhecimento profundo na definição e priorização dos requisitos à luz do produto.

2c. Eles são listados no Product Backlog (coleção completa do que o produto deve ter). Eles são dividos iterativamente em Release Backlogs, subconjunto do Product Backlog que representam marcos completos e funcionais de partes do produto. Os Release Backlogs, por sua vez, são dividos em Sprint Backlogs, que são janelas de tempo (normalmente fixas, chamadas timebox) aonde as etapas de implementação, revisão e entrega são ciclicamente reproduzidas.
Observação: a explicação acima diz respeito à visão passada no vídeo#01, já que o vídeo#02 trata Release Backlog e Sprint Backlog como um componente único.
2d.
- Reunião Diária: feita em pé e de curta duração, tem como objetivos deixar a equipe ciente das evoluções e impedimentos que cada integrante no último dia de desenvolvimento;
- Sprint Review/Planing: Acontecendo ao final de um sprint e início de outro, serve para organizar o Sprint Backlog e revisar questões de tempo e prioridade com base no sprint anterior

2e. O SCRUM não define nenhuma ferramenta específica para acompanhamento de organização de tarefas. O processo deixa livre aos envolvidos escolher o método que melhor funcionar para a equipe. Entretanto, como pontuado no vídeo#02, o Kanban, painel de organização de tarefas, casa bem com a filosofia do SCRUM, e seu uso na organização de backlogs é bem comum. O vídeo#01 cita algumas ferramentas que ajudam na priorização de tarefas, com o planning poker.

2f. A ferramenta principal e advinda do SCRUM para acompanhamento de prioridade é o Burndown Chart. Com ele, é possível observar a evolução da quantidade de tarefas restantes em função do tempo. A evolução descrescente no número de funcionalidades restantes pode ser usada para extrair métricas de desempenho geral e para previsão de fim de sprints e do projeto como um todo.

2g. O acompanhamento frequente, facilitado pela divisão do desenvolvimento em releases e sprints, ajuda a detecar a sanar bugs mais facilmente, além de deixar o cliente mais atualizado com o avanço do projeto e das funcionalidades já obtidas, diminuindo riscos de retrabalho.

2h. Os testes fazem parte do ciclo geral de cada sprint, ou seja, não é uma etapa final após boa parte do produto estiver completa (ou ela possui seu sprint próprio, como apontado no vídeo#01).

3.
1) Cite algumas limitações ou circunstâncias em que o SCRUM pode não ser propriamente aproveitado.
- Times com membros geograficamente distantes uns dos outros: o SCRUM espera que os integrantes do projeto estejam próximos para facilitar a troca de informações e avanços no projeto. A gerência de horários quando alguns membros estão muito afastados, principalmente em zona de tempo distintas, pode atrapalhar o uso do processo.
- Produtos com grandes dependências: dependências adicionam riscos de retrabalho, pois é comum que alguns frameworks e bibliotecas de programação tendem a mudar com significativa frequência; retrabalho é contrário ao fluxo de etapas de cada iteração do SCRUM, tornando essa uma forte limitação ao uso do processo.
- Produtos com alto fator de maturidade ou sistemas legados: softwares dessa natureza são fortemente dependentes de testes e controle de qualidade, o que pode gerar sprints muitos longos, contrariando a filosofia do SCRUM.

2) Defina o conceito de “velocidade” à luz do SCRUM.
- Dado o Burndown Chart, podemos definir a velocidade do projeto como a razão média de tarefas por um período de tempo, normalmente o valor fixo do timebox de um sprint. Aliado à informação histórica dos sprints anteriores, um processo de regressão com a velocidade ajuda a prever com maior precisão o final de etapas futuras, como o release atual ou o projeto inteiro.